|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Projeto** | | | | | | |
| Projeto: SGPS- SISTEMA DE GESTÃO DE POSTO DE SAÚDE | | | | | | |
| Gerentes de Projeto: Ludiane Medeiros  Vinnícius Moreira  Yuri Pereira | | | | | | |
| Planejamento de recursos do projeto | | | | | | |
| **Desenvolvedores:**  Quantidade: 5  Habilidades:   * Conhecimento em desenvolvimento de sistemas web utilizando padrão MVC 3. * Conhecimento em linguagem C# .NET * Conhecimento em banco de dados do MVC 3 do Visual Studio 2010. * Conhecimento em desenvolvimento e interpretação de diagramas de projeto;   **Gerentes de Projeto:**  Quantidade: 3  Habilidades:   * Conhecimento em gerenciamento de gerencia de projeto. * Comunicação interpessoal. * Gerenciar recursos e tomar medidas de contingência. * Conhecimento dos aspectos da estrutura do trabalho. * Executar com restrições impostas em busca dos objetivos definidos para o projeto.   **Ferramentas de hardware/software:**  Quantidade de Computadores: 8  Sistema operacional: Windows 7.  Visual Studio 2010 – MVC 3  Microsoft Project 2010  Microsoft Excel 2010  Microsoft Word 2010  Banco de Dados SQL Server. | | | | | | |
| Ambiente do projeto | | | | | | |
| Laboratório de Informática da PUC  Residência dos profissionais.  Sala de aula do 5º período do curso de Sistemas de Informação | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| Nome | | Papel | | | Nível de Proficiência | |
| Ludiane Medeiros | | Gerente de Projetos 1 | | | Básico | |
| Vinnícius Moreira | | Gerente de Projetos 2 | | | Básico | |
| Yuri Pereira | | Gerente de Projetos 3 | | | Básico | |
| Bruno Soares | | Desenvolvedor 1 | | | Intermediário | |
| Eduardo Dias | | Desenvolvedor 2 | | | Intermediário | |
| Felipe dos Santos | | Desenvolvedor 3 | | | Intermediário | |
| Maiko A. C. de Sousa | | Desenvolvedor 4 | | | Intermediário | |
| Naiara M. Aquino | | Desenvolvedor 5 | | | Intermediário | |
| Treinamentos Necessários | | | | | | |
| Não aplicável, os próprios desenvolvedores prepararam o ambiente de desenvolvimento. | | | | | | |
| Plano de Comunicação | | | | | | |
| Entregável | Público | | Método de Comunicação | Freqüência | | Responsável |
| Diagrama de classe de domínio | Patrocinador (Guta) | | Impresso  DropBox | 1ª entrega durante fase de construção | | Maiko |
| Diagrama de sequência do sistema | Patrocinador (Guta) | | Impresso  DropBox | 1ª entrega durante fase de construção | | Naiara, Bruno e Felipe |
| Diagrama de interação detalhados | Patrocinador (Guta) | | Impresso  DropBox | 2ª entrega durante fase de construção | | Naiara |
| Diagrama de classe de projeto | Patrocinador (Guta) | | Impresso  DropBox | 2ª entrega durante fase de construção | | Felipe |
| Diagrama de implementação de sistema | Patrocinador (Guta) | | Impresso  DropBox | 3ª entrega durante fase de construção | | Eduardo |
| Diagrama de implantação | Patrocinador (Guta) | | Impresso  DropBox | 3ª entrega durante fase de construção | | Naiara |
| Diagrama de operações | Patrocinador (Guta) | | Impresso  DropBox | 1ª entrega durante fase de construção | | Bruno, Eduardo e Naiara |
| Formato de arquivo texto (XML) | Patrocinador (Guta) | | Impresso  DropBox | 1ª entrega durante fase de construção | | Eduardo, Felipe e Bruno |
| Código fonte | Patrocinador (Guta) | | Impresso  DropBox | 1ª, 2ª e 3 ª entrega durante fase de construção | | Felipe, Bruno, Maiko, Naiara e Eduardo |
| Ata de reunião | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox | 1ª entrega durante fase de construção | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| Declaração de Escopo | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox | 2ª entrega durante fase de construção | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| WBS | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox | 2ª entrega durante fase de construção | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| Cronograma | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox | 2ª entrega durante fase de construção | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| Plano de Qualidade | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox | 3ª entrega durante fase de construção | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| Lista de Riscos | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox | 3ª entrega durante fase de construção | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| Plano de Qualidade | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox | 3ª entrega durante fase de construção | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| CheckList de Inspeção de Plano de Projeto | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox | 4ª entrega durante fase de transição | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| Relatório Aderência Processo | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox | 4ª entrega durante fase de transição | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| Planilha de Apropriação de Horas | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox |  | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| Relatório de Progresso | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox |  | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| Relatório de Lições Aprendidas | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  DropBox | 5ª entrega durante fase de transição | | Ludiane, Vinnícius e Yuri |
| Plano de Gestão de Configuração | | | | | | |
| Não aplicável, pois não será utilizada nenhuma ferramenta de gerenciamento de configuração. | | | | | | |
| Memória de Cálculo (Estimativa) | | | | | | |
| A estimativa foi baseada no trabalho de PSI do semestre anterior. E também retirado da definição do nosso trabalho onde cada fase tinha um respectivo número de horas. | | | | | | |