|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Projeto** | | | | | | |
| Projeto: : SGCM - Sistema de Gestão de Copa do Mundo (Portal Colaborativo da Copa 2014) | | | | | | |
| Gerentes de Projeto: Jânio Nunes Pinheiro, jonathas Campos, Livio Bruno de Oliveira | | | | | | |
| Planejamento de recursos do projeto | | | | | | |
| **Gerentes de Projeto:**  Quantidade: 3  Habilidades:   * Conhecimento em gerenciamento de gerencia de projetos * Ser Critico positivo com intuito de motivar a equipe a melhorar o desempenho e qualidade. * Capacidade de comunicação. * Gerenciar recursos e tomar medidas de contingência.   **Analistas de Requisitos:**  Quantidade: 5  Habilidades:   * Conhecimento em desenvolvimento e interpretação de linguagem UMl 2.0; * Conhecimento em desenvolvimento de sistemas web na plataforma .NET; * Conhecimento em Lógica de Programação; * Conhecimento em banco de dados relacional;   **Ferramentas de hardware/software:**  Quantidade de Computadores: 5   * Sistema operacional: Windows XP e 7. * Power Designer 15.6 * Ferramenta case para elaboração dos diagramas de projeto. * Microsoft Project * Pacote Office (Especificamente Word e Excel) | | | | | | |
| Ambiente do projeto | | | | | | |
| Ambiente com computadores equipados com as ferramentas necessário para desenvolvimento do projeto. | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| Nome | | Papel | | | Nível de Proficiência | |
| Jânio Nunes | | Gerente de Projetos 3 | | | Básico | |
| Jonatas campos | | Gerente de Projetos 1 | | | Básico | |
| Lívio Bruno | | Gerente de Projetos 2 | | | Básico | |
| Charles | | Analista de Requisitos 1 | | | Intermediário | |
| Conrado | | Analista de Requisitos 2 | | | Intermediário | |
| Esteves | | Analista de Requisitos 3 | | | Intermediário | |
| Genderson | | Analista de Requisitos 4 | | | Intermediário | |
| Júlio | | Analista de Requisitos 5 | | | Intermediário | |
| Thales | | Analista de Requisitos 6 | | | Intermediário | |
|  | |  | | |  | |
| Treinamentos Necessários | | | | | | |
| * Para gerentes treinamento básico em desenvolvimento de projeto no Project. * Para os analistas de requisitos treinamento avança em UML 2.0 | | | | | | |
| Plano de Comunicação | | | | | | |
| Entregável | Público | | Método de Comunicação | Freqüência | | Responsável |
| Ata de Reunião Inicial | Patrocinador prof Marcelo | | Impresso | 1 Entrega | | Lívio Bruno |
| Declaração de Escopo | Patrocinador  prof Marcelo e analistas de requisitos | | Impresso | 1 Entrega | | Jonatas campos |
| Cronograma | Patrocinador  prof Marcelo e analistas de requisitos | | Impresso | 1 Entrega | | Jânio Nunes |
| WBS | Patrocinador  prof Marcelo e analistas de requisitos | | Impresso | 1 Entrega | | Lívio Bruno |
| Lista de Riscos | Patrocinador Prof. Marcelo | | Impresso | 1 Entrega | | Jonatas campos |
| Plano da Qualidade | Patrocinador Prof. Marcelo | | Impresso |  | | Jânio Nunes |
| Plano de Projeto | Patrocinador Prof. Marcelo | | Impresso | 1 Entrega | | Jonatas campos |
| Planilha de Apropriação de Horas | Patrocinador Prof. Marcelo | | Impresso | 1 Entrega | | Lívio Bruno |
| Plano da Qualidade | Patrocinador Prof. Marcelo | | Impresso | 1 Entrega | | Jânio Nunes |
| Check List de Inspeção de Plano do Projeto | Patrocinador Prof. Marcelo | | Impresso | 1 Entrega | | Jânio Nunes  Jonatas campos  Lívio Bruno |
| Relatório Aderência Processo | Patrocinador Prof. Marcelo | | Impresso | 1 Entrega | | Jânio Nunes  Jonatas campos  Lívio Bruno |
| Lista de Funções do Produto (nome e breve descrição dos casos de uso) | Patrocinador Glívia Angélica | | Eletrônico /impresso | 1 Entrega | | Conrado/  Charles |
| Lista de Interfaces de Usuários (nome, breve descrição, caso(s) de uso relacionado(s), etc...) | Patrocinador Glívia Angélica | | Eletrônico /  impresso | 1 Entrega | | Genderson/  Júlio |
| Diagrama de Classes Persistentes (Classes de Domínio) | Patrocinador Glívia Angélica | | Eletrônico /  impresso | 1 Entrega | | Júlio/  Thales |
| Descrição das Classes | Patrocinador Glívia Angélica | | Eletrônico /  impresso | 1 Entrega | | Conrado/  Charles |
| Descrição dos Requisitos de Usabilidade | Patrocinador Glívia Angélica | | Eletrônico /  impresso | 1 Entrega | | Genderson/  Júlio |
| Descrição dos Requisitos de Desempenho | Patrocinador Glívia Angélica | | Eletrônico /  impresso | 1 Entrega | | Charles/  Thales |
| Plano de Gestão de Configuração | | | | | | |
| Não se aplica para este projeto nenhuma ferramenta para gestão de configuração. | | | | | | |
| Memória de Cálculo (Estimativa) | | | | | | |
| **Gerentes de Projeto:**  Valor da Hora do Gerente de Projetos: R$ 60,00   * Jânio: 14 horas utilizadas. Total: R$ 840,00. * Jonathas: 14 horas utilizadas. Total: R$ 840,00. * livio: 14 horas utilizadas. Total: R$ 840,00.   Total Gerentes de Projeto: R$ 2520,00.  **Analistas de Requisitos:**  Valor da Hora do Analista de Requisitos: R$ 30,00   * Conrado: 28 horas utilizadas. Total: R$ 840,00. * Charles: 25 horas utilizadas. Total: R$ 750,00. * Thales: 25 horas utilizadas. Total: R$ 750,00. * Júlio: 25 horas utilizadas. Total: R$ 750,00. * Genderson: 25 horas utilizadas. Total: R$ 750,00.   Total Analistas de Requisitos: R$ 3.840,00.  Total Geral: R$ 6.360,00. | | | | | | |